# Plano de CRM — Automações & Separação de Cadência (SDR × Closer)

Anexo da Etapa 4 — Ajuste de CRM · o que vale replicar das aulas de CRM do Full Sales (High Level) no CRM custom da Sakura

Fonte: trilha 20 (CRM/GHL) do FSS + schema atual do CRM 1-Projects/julianapereira (Supabase)

Data: 2026-06-06 · Status: plano (nada implementado — aprovar antes de codar)

Premissa: o FSS roda no High Level com 6 pipelines e times grandes de SDR/closer. A Sakura é uma clínica, B2C, baixo volume, CRM próprio (Supabase+Vercel). Então copiamos o conceito, não a estrutura. Muita coisa do GHL é overkill ou a Sakura já faz melhor.

— — —

## TL;DR — o que faz sentido

Separar cadência SDR × Closer → handoff no scheduled_at, com tarefas + views distintas (não 2 pipelines, não duplica registro).

Lembrete de avaliação como TAREFA do atendente (D-1) — o sistema gera a tarefa, o atendente manda a mensagem na mão. Sem disparo automático (a voz importa, anti-blast).

Fluxo de no-show → tarefa de reagendar.

Auto-sync status do agendamento ↔ movimento do card (closer só arrasta, sistema sincroniza).

Cadência de follow-up como tarefas (aproveitar o follow_up_at + insight "parados" que já existem).

Re-entrada de lead frio que reengaja (não ficar preso em follow-up).

Regra que o usuário fixou: nada de Z-API disparando sozinho pro paciente. O CRM gera a tarefa; o atendente executa o toque manualmente (abrindo a conversa, com rascunho sugerido). Automação = lembrar o humano, não substituir.

O resto (6 pipelines, split contato/oportunidade, telefonia, sequência de e-mail, round-robin, abstração de canal) → pular: ou é overkill, ou a Sakura já tem.

— — —

## Mapa: conceito GHL → CRM Sakura

| Conceito FSS/GHL | No CRM Sakura | Veredito |
| --- | --- | --- |
| Contato vs Oportunidade (entidades separadas) | leads é contato+deal fundido | Pular o split. Paciente ≈ 1 deal. Só revisitar se recompra/manutenção virar volume. |
| 6 pipelines (prospecção/social/pré/venda/farming/sucesso) | 1 pipeline (status stages) | Pular. Usar 2 views sobre 1 pipeline (Opção B). |
| Oportunidade-espelho no pipeline do closer | — | Pular — é o que queremos evitar (fragmenta o registro/conversa). |
| Tag como gatilho de roteamento | source + UTM + webhook do quiz/LP | Já tem (equivalente). |
| Upsert dedup por email | dedup por phone (PK) | Já tem (melhor pra WhatsApp BR). |
| Round-robin SDR | round-robin sticky Gabi/Milena (2 instâncias Z-API) | Já tem. |
| WhatsApp no CRM (plugin QR) | Z-API inbox centralizada, por atendente | Já tem (e melhor). |
| Abstração de canal (WhatsApp no lugar de SMS) | já é WhatsApp-nativo | N/A. |
| Agendamento = entidade com status próprio | scheduled_at + aba Agendamentos + link gravação | Já tem a base; faltam as automações. |
| Automação de lembrete pré-call | — | CONSTRUIR (P0). |
| No-show → reagendar | status existe; sem automação | CONSTRUIR (P1). |
| Auto-sync status agendamento ↔ card | manual hoje | CONSTRUIR (P1). |
| 1ª mensagem automática (lead entra) | quiz/bot já manda 1ª msg; inbound IG não | CONSTRUIR (P2, opcional). |
| Cadência de follow-up automática | follow_up_at + follow_up_note + insight "parados" | Semi-auto (P2) — surface já existe; adicionar nudge. |
| Re-entrada de lead frio | — | CONSTRUIR (P2, leve). |
| Sequência de 5 e-mails / nutrição | — | Pular (Sakura é WhatsApp-first, não e-mail). |
| Telefonia/discador no CRM | — | Pular (FSS também não usa; Sakura é WhatsApp). |
| Campo "faturamento" | quiz_budget + deal_value | Já tem (equivalente B2C). |
| Log de auditoria (quem moveu/deletou) | event_log (padrão DD&MM) | Já tem. |

Conclusão: o CRM da Sakura já está à frente do material do FSS em vários pontos (RLS por atendente, insight diário, WhatsApp gerenciado, dedup por telefone). O gap real é automação de agendamento/cadência — exatamente os P0/P1 abaixo.

— — —

## 1 · Separação de cadência SDR × Closer (Opção B)

O FSS separa em pipelines distintos porque tem times grandes. A Sakura consegue o mesmo (board focado por papel + métrica isolada) sem duplicar registro, com o handoff no `scheduled_at`:

Antes de `scheduled_at` = cadência do SDR/Social Seller (os follow-ups do playbook).

Depois de `scheduled_at` = cadência do Closer (confirmação, lembrete, no-show, pós-avaliação).

Entregáveis:

View "Pré-venda (SDR)": new → contacted → qualified → follow_up_1..7 → agendado

View "Venda (Closer)": agendado → confirmado → atendido → won/lost + repescagem pós-avaliação

Corte de métrica no handoff:

SDR → leads → agendados → comparecidos (benchmarks Sakura: agend. 11%, comparecimento 70%)

Closer → comparecidos → fechados (conversão 20%)

### Melhor forma de separar (recomendada)

Não criar pipeline novo nem campo de fase manual. A separação já existe latente no CRM — é só formalizar:

Fase derivada do `scheduled_at` (sem coluna nova):

scheduled_at vazio → fase SDR (pré-venda)

scheduled_at preenchido e não won/lost → fase Closer (avaliação)

Cada fase já tem a tela dela:

Aba Pipeline/Kanban = board do SDR (estágios de follow-up)

Aba Agendamentos = board do Closer (leads com scheduled_at)

→ só garantir que cada aba filtre pela fase derivada (Pipeline esconde quem já tem scheduled_at; Agendamentos só mostra quem tem).

A unidade de trabalho é a TAREFA, gerada por regra e assinada ao assigned_to do lead:

Tarefas de fase SDR = toques de follow-up (follow_up_at vencido → tarefa "fazer toque X")

Tarefas de fase Closer = confirmar / lembrar avaliação / recuperar no-show

→ uma fila de tarefas por atendente, agrupável por fase. O tipo da tarefa já carrega a fase.

Métrica corta no `scheduled_at` (acima).

Resumo: 1 registro, fase derivada do `scheduled_at`, 2 abas (Pipeline=SDR / Agendamentos=Closer), 1 fila de tarefas por atendente. Separa exatamente como o FSS faz com 2 pipelines, mas sem duplicar o lead nem quebrar a conversa de WhatsApp.

— — —

## 2 · Automações priorizadas (gatilho → ação, no contexto Sakura)

### P0 · Lembrete de avaliação = TAREFA do atendente (anti no-show)

| Gatilho | Ação — gera tarefa, não dispara mensagem |
| --- | --- |
| scheduled_at setado | tarefa "Confirmar avaliação de [nome]" pro atendente dono |
| scheduled_at − 1 dia (manhã) | tarefa "Lembrar [nome] — avaliação amanhã [hora]" |
| scheduled_at − ~3h | tarefa "Último lembrete [nome] — hoje [hora]" |

Fluxo: o atendente abre a tarefa → cai direto na conversa do lead com um rascunho sugerido → revisa e manda na mão → check na tarefa = feito. Zero auto-blast — a voz fica com o humano.

Implementação: cron (launchd/Vercel cron) varre scheduled_at por janela e cria tarefas na fila do atendente dono (assigned_to). Direto no comparecimento (70%).

### P1 · No-show → reagendar

| Gatilho | Ação |
| --- | --- |
| Avaliação passou e status não virou "atendido" (ou closer marca no-show) | status → no_show; cria follow_up_at D+1 com nota "recuperar no-show"; volta o card pra view SDR (estágio reagendar) |

### P1 · Auto-sync status agendamento ↔ card

| Gatilho | Ação |
| --- | --- |
| Closer arrasta card pra atendido / won / lost | appointments.status sincroniza sozinho (compareceu/etc.) — closer não atualiza 2 lugares |

(Princípio canônico do FSS: o vendedor só move o card; o sistema cuida da consistência.)

### P2 · 1ª mensagem automática (inbound IG → WhatsApp)

| Gatilho | Ação |
| --- | --- |
| Lead novo de IG cai sem conversa | 1ª msg WhatsApp personalizada ({nome}); atendente só assume quando responde |

(O bot do quiz já faz isso; falta só pro inbound de DM.)

### P2 · Cadência de follow-up semi-automática

| Gatilho | Ação |
| --- | --- |
| Lead em estágio de follow-up sem resposta há N dias | já aparece em "parados" (insight diário) → adicionar: sugerir/agendar o próximo toque (follow_up_at + follow_up_note), com rascunho pronto. Não auto-blast — a voz importa, atendente aprova. |

### P2 · Re-entrada de lead frio

| Gatilho | Ação |
| --- | --- |
| Lead lost/frio reengaja (responde, agenda de novo) | permite reabrir/voltar pro funil em vez de ficar preso; flag reentrada |

— — —

## 3 · O que NÃO copiar (e por quê)

❌ 6 pipelines / oportunidade-espelho — overkill pra 1 clínica; fragmenta o registro e a conversa de WhatsApp (que em clínica é contínua). Views resolvem.

❌ Split contato/oportunidade — paciente ≈ 1 deal; complexidade sem retorno no volume atual.

❌ Sequências de e-mail / soap opera — Sakura é WhatsApp-first.

❌ Telefonia/discador — o próprio FSS não usa (custo Twilio); Sakura é WhatsApp.

❌ Round-robin / abstração de canal — já existem/nativos.

— — —

## Próximo passo

O P0 vira: migration de `tasks` (lead_id, tipo, assigned_to, due_at, done) + cron que gera as tarefas de lembrete a partir do scheduled_at + fila de tarefas por atendente na UI (abre a tarefa → conversa do lead + rascunho → manda na mão). Sem Z-API automático.

Junto, a separação (fase derivada do scheduled_at + filtro nas abas Pipeline/Agendamentos) — é leve e destrava a métrica SDR×Closer.

Ordem sugerida: (1) tasks + fila + cron de lembrete · (2) separação por fase nas abas · (3) no-show → tarefa · (4) auto-sync.

Nada será codado sem seu ok (regra: propor antes de aplicar em lote no CRM).

— — —

Material interno Diniz Digital × Momento Mori para a Clínica Sakura.